Phần 1 - Phân tích quy tắc vận hành

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện / Artifact | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt | Sai | Sprint (Sự kiện Container) | Minh bạch (Transparency), Thích nghi (Adaptability) | Kế hoạch bị xáo trộn, gây rối loạn nhịp làm việc đều đặn làm người dùng và stakeholder không thể dự đoán thời điểm ra mắt bản phát hành mới. |
| QT2. Trình diễn cả phần chưa kiểm thử | Sai | Sprint Review (Sự kiện) & Increment (Artifact) | Minh bạch (Transparency), Thanh tra (Inspection) | Người dùng dùng thử gặp tính năng lỗi, gây mất niềm tin và làm lệch kết quả phản hồi do thanh tra trên một Increment chưa đạt "Definition of Done". |
| QT3. Đức cập nhật Product Backlog sau Review | Đúng | — | — | Đúng vì: Sprint Review là cơ hội để thu thập phản hồi người dùng, và Product Owner có trách nhiệm điều chỉnh, tinh chỉnh Product Backlog dựa trên các phản hồi đó để tối ưu hóa giá trị sản phẩm. |
| QT4. Bỏ Sprint Retrospective vì không có sự cố | Sai | Sprint Retrospective (Sự kiện) | Thanh tra (Inspection), Thích nghi (Adaptability) | Đội bỏ lỡ cơ hội cải tiến liên tục quy trình làm việc, dẫn đến việc các lỗi hệ thống/lỗi cũ lặp đi lặp lại mà không tìm ra nguyên nhân gốc rễ. |

Phần 2 - Sửa lỗi quy tắc (Bộ quy tắc chuẩn Scrum cho RikkeiGo)

- QT1 (Viết lại): Đội RikkeiGo chốt cố định độ dài Sprint (từ 1 đến 4 tuần, khuyến nghị 2 tuần) cho tất cả các Sprint để tạo nhịp làm việc đều đặn và đảm bảo thời gian phát hành bản mới luôn dự đoán được.

- QT2 (Viết lại): Tại buổi Sprint Review, đội chỉ trình diễn các phần công việc đã hoàn thành trọn vẹn và đạt 100% Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done) đã thống nhất (đã kiểm thử và chạy ổn định).

- QT4 (Viết lại): Buổi Sprint Retrospective bắt buộc phải diễn ra cuối mỗi Sprint mà không phụ thuộc vào việc có sự cố hay không, nhằm đánh giá toàn diện về con người, mối quan hệ, quy trình và công cụ để tìm ra ít nhất một cải tiến cho Sprint tiếp theo.